## Slide 1: ebInterface 7.0 Workshop 1
philip@helger.com
24.09.2026

## Slide 2: Agenda
Rückblick
Tasks und Arbeitsweise
Ausblick

## Slide 3: Rückblick: Big Picture
EN16931-1:2026
Feb 2026
EN16931-3:2026
Aug 2026?
ebi 6.1  EN16931-1:2026 Semantisches Mapping + Deltas
ebi 6.1  EN16931:2017 Syntax Mapping
ebi 7.0  EN16931:2026 Syntax Mapping
ebi 7.0 inklusive EN16931-1:2026 Semantische Mapping
😃
Bis Ende Juli 2026
Ab September 2026
AKs alle 2 Wochen
Fokus auf Delta EN
Letzte Major-Version von ebi
Update Tooling auf ebi 7.0
Update eRechnung.gv.at auf ebi 7.0
Prepare ebi 7.0 Tickets
August 2026
✓
✓

## Slide 4: Rückblick: Wer?
Die Mitglieder des AK eBilling
Nichtmitglieder dürfen leider nicht an der aktiven Arbeit teilnehmen
Hint für Nichtmitglieder gibt’s das öffentliche Forum:
  https://www.ebinterface.org/forum/

## Slide 5: Rückblick: Was?
ebInterface 7.0
  Geplant die letzte Major-Version von ebInterface – Übergang zu europäischen Formaten vorbereiten
Ziel: Erstellung einer Version die in die EN 16931:2026 konvertierbar ist
XML-Schema und Dokumentation
  Inkl. Delta zu ebInterface 6.1
  Inkl. Gap-Analyse zu EN 16931:2026
Anpassung der Tools für ebInterface 7.0
Das BRZ motivieren, ebInterface 7.0 in eRechnung.gv.at einzubauen

## Slide 6: Rückblick: Was nicht?
Abbildung von B2C-Rechnungen
Abbildung aller Felder anderer Rechnungsformate
Integration in hybride Formate
Vollständige bidirektionale Abbildung aller Felder zwischen EN 16931:2026 und ebInterface 7.0

## Slide 7: Rückblick: Wann?
Jeden 2. Donnerstag, 14:00 bis 15:30
24.9., 8.10., 22.10., 5.11., 19.11., 3.12., 17.12.
Ziel: bis Ende des Jahres sind wir „Feature complete“

## Slide 8: Rückblick: Wie?
Kommunikationssprache Deutsch
Delta zwischen EN 16931:2017 und :2026 ✓
Delta zwischen EN 16931:2026 und ebInterface 6.1 ✓
Annäherung der Methodik an die EN 16931
Jedes Delta-Element separat besprechen
Anlegen eines “Entscheidungs Logs“ zur Optimierung

## Slide 9: Tasks
Evaluierung des Mappings ebi 6.1 / EN 16931:2026
Identifizieren der Änderungen für ebi 7.0
  XML-Schema
  Dokumentation
  Beispiel ebInterface Dokumente
  XSLTs anpassen
Follow-ups
  eRechnung.gv.at aktualisieren (BRZ)
  AUSTRIAPRO Tools aktualisieren (service|labs.ebinterface.at)
  Evtl. Schematron-Regeln??

## Slide 10: Tasks
Nicht-EN 16931 relevante Änderungen
  Abbildung von Vermittlungsleistungen (ÖBB)
    Kurze Präsentation am 22.10.2026 geplant
  Abbildung von Baurechnungen nach ÖNORM A 2063 (interne Abstimmung)
Zusatztasks
  Doku ebi 6.1 fixen
  XSLT ebi 6.1 fixen

## Slide 11: Arbeitsumgebung
Finales Release
  https://github.com/austriapro/ebinterface-standards
Arbeits-Repo
  https://github.com/austriapro/ebi7
  Incl. Decision-Log

## Slide 12: Rechnungsformate
ebInterface 6.1
ebInterface 7.0
EN 16931:2017
AUSTRIAPRO
CEN
EN 16931:2026
EN 16931-1
EN 16931-3
EN 16931-5
EN 16931-1
EN 16931-3
EN 16931-5
+Vermittlung
Country Extensions
Branchen Extensions
EU
Extension Registry
BMF

## Slide 13: Fragen?
Gerne jetzt oder später per E-Mail